bondíaCT

Logística Transfronteriza Sin Fronteras

DOCUMENTO DE DESARROLLO

Control de Cambios y Versiones

bondiact.io

| Empresa | Lightman Freight Forwarding & Customs Brokerage |
| --- | --- |
| Proyecto | Sitio web corporativo bondíaCT (bondiact.io) |
| Responsable | Rodrigo Pardo (Rod) · rodrigo@bondiact.io |
| Versión actual | v0.6 (2026-03-18) · Pendiente de deploy |
| Herramienta de desarrollo | Claude (Anthropic) · Cowork Mode |
| Última actualización | 2026-03-18 |

# 1. Descripción del Proyecto

bondíaCT es el sitio web corporativo de Lightman Freight Forwarding & Customs Brokerage, empresa con base en Guadalajara, Jalisco, México. El sitio comunica los servicios de comercio exterior de la empresa y sirve como herramienta de prospección B2B.

## 1.1 Servicios que comunica el sitio

- Freight Forwarding (coordinación de carga internacional)

- Agencia Aduanal (despacho aduanero MX/USA)

- Depósito Fiscal Sk3pl In-Bond (solución para empresas sin padrón de importadores)

- Consultoría en Comercio Exterior, Cadena de Suministro y Aduanas

- LIGIE V2.13 — Buscador gratuito de fracciones arancelarias (bondiact.io/ligie/)

## 1.2 URLs y accesos

- Producción: https://bondiact.io (vía Vercel)

- LIGIE Buscador: https://bondiact.io/ligie/

- GitHub Repo: rp26managment/bondiact

- Carpeta local Mac: ~/Documents/GitHub/bondiact

- Código fuente src/: ~/Desktop/BondiaCT respaldo/Kimi_Agent_Bondia Control Tower website/app/

# 2. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología / Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18 + Vite + TypeScript | Código fuente en carpeta respaldo local |
| Deploy | Vercel (auto-deploy desde GitHub push) | bondiact.io apunta a proyecto Vercel |
| Repo | GitHub: rp26managment/bondiact | Solo contiene BUILD OUTPUT (no src/) |
| Respaldo src/ | ~/Desktop/BondiaCT respaldo/Kimi_Agent_.../app/src/ | FUENTE REAL del proyecto |
| Form backend | Web3Forms (free, 250/mes) | Key: ee1480d5-... · email: rodrigo@bondiact.io |
| Analytics | Google Analytics 4 — PENDIENTE | Placeholder G-XXXXXXXXXX en index.html |
| Dominio | bondiact.io | Registrado externamente, apuntado a Vercel |
| LIGIE | V2.13 (19 dic 2024, 11,493 registros) | Acceso: bondiact.io/ligie/ |

NOTA CRÍTICA: El repositorio GitHub de bondiact SOLO contiene el BUILD OUTPUT compilado (carpeta dist/). El código fuente React/TypeScript vive en la carpeta de respaldo local. Para modificaciones mayores se requiere acceso a esa carpeta.

# 3. Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-01 | LIGIE V2.13 Buscador (11,493 registros en HTML) | Kimi Agent | PROD |
| v0.2 | 2026-03-12 | SEO completo: OG, Twitter Card, JSON-LD, Canonical | Claude | PROD |
| v0.3 | 2026-03-17 | Navbar 9→5 links, footer limpio, social icons B2B | Claude | PROD |
| v0.4 | 2026-03-17 | Kanban colors, Control Tower images, ScrumDashboard oculto | Claude | PROD |
| v0.5 | 2026-03-17 | Logo transparente (2 versiones) para PDF/firma email | Claude | LOCAL |
| v0.6 | 2026-03-18 | CookieBanner vanilla JS (LFPDPPP/GDPR) | Claude | PENDIENTE |

## 3.1 Detalle de cambios por versión

v0.1 · Enero 2026 · LIGIE V2.13 Buscador

- Extracción completa del PDF LIGIE V2.13 (1,315 páginas, 19 dic 2024)

- 11,493 registros de fracciones arancelarias embedidos en ligie/index.html

- Correcciones: fracción 2308.00.02 faltante, 32 IGI vacíos, 2 descripciones vacías

- Deploy en Vercel (bondiact.io/ligie/) — buscador full-text por fracción, descripción, IGI e IGIE

v0.2 · 2026-03-12 · SEO Completo

- index.html: lang="es", title, meta description, keywords, robots index/follow

- Canonical URL: https://bondiact.io/

- Open Graph completo: og:type, og:url, og:site_name, og:locale, og:title, og:description, og:image (1200×630px)

- Twitter/X Card: summary_large_image con título, descripción e imagen

- JSON-LD Schema.org Organization: name, alternateName, url, logo, description, address, areaServed, knowsAbout

- Creación og-image.png (1200×630px) a partir de logos PDF oficiales

v0.3 · 2026-03-17 · UX y Limpieza de Contenido

- Navbar: reducido de 9 a 5 enlaces (Inicio, Servicios, Control Tower, Cobertura, Contacto)

- Footer: eliminados enlaces a Blog y Carreras (no existen aún)

- Social media: removidos Facebook, X/Twitter, Instagram — conservado solo LinkedIn (estrategia B2B)

- Links legales: corregidos de href="#" roto a href="#contacto" (Privacidad, Términos, Aviso)

- Método: edición quirúrgica del bundle compilado assets/index-DWK9QQ0p.js con reemplazos de cadenas (Python/sed)

v0.4 · 2026-03-17 · Control Tower y Visual

- Kanban colores corregidos: Rojo (Por Hacer) → Amarillo (En Progreso/Revisión) → Verde (Completado)

- Control Tower: imágenes faltantes restauradas — creada carpeta images/ con concept.png y ecosystem.png

- Imágenes extraídas a 600dpi desde PDF de respaldo original

- ScrumDashboard: botón Dashboard removido del navbar (no tiene funcionalidad operativa aún)

v0.5 · 2026-03-17 · Logo Transparente

- Extracción del logo desde PDF oficial a 600dpi (pdf2image + PIL/Pillow)

- Creación de canal alpha: fondo transparente mediante análisis de brillo de píxeles

- Entregables en Desktop:

  - bondiact-logo-transparente-oscuro.png (496×105px, texto oscuro/negro)

  - bondiact-logo-transparente-blanco.png (496×105px, texto blanco para fondos oscuros)

- Uso: Firmas de email, documentos PDF, presentaciones PowerPoint

v0.6 · 2026-03-18 · CookieBanner (LFPDPPP/GDPR)

- CookieBanner inyectado en index.html como vanilla JavaScript (sin rebuild React)

- Opciones: Aceptar todas cookies, Solo esenciales, Rechazar (X)

- Preferencia guardada en localStorage key: bondiact_cookie_consent

- Aparece 1.5 segundos después de carga con animación suave de entrada/salida

- Cumplimiento normativo: LFPDPPP (México) y GDPR (Unión Europea)

- Estado: LOCAL — pendiente de commit y push en GitHub Desktop

# 4. Arquitectura del Repositorio

| Archivo / Carpeta | Descripción | Nivel |
| --- | --- | --- |
| index.html | Landing page principal · SEO · CookieBanner · CSP headers | CRÍTICO |
| assets/index-DWK9QQ0p.js | Bundle React compilado (352KB) · ÚNICO archivo modificable sin rebuild | CRÍTICO |
| assets/index-D4kapMqW.css | Estilos compilados del sitio | NO TOCAR |
| images/control-tower-concept.png | Imagen sección Control Tower (agregada 2026-03-17) | NO BORRAR |
| images/control-tower-ecosystem.png | Imagen ecosistema Control Tower (agregada 2026-03-17) | NO BORRAR |
| og-image.png | Preview LinkedIn/WhatsApp/iMessage (1200×630px) | NO BORRAR |
| CNAME | Apunta dominio bondiact.io a GitHub (Vercel usa su propia config DNS) | CRÍTICO |
| ligie/index.html | Buscador LIGIE V2.13 (~7.7MB · 11,493 registros) | NO TOCAR |
| LEEME.md | Bitácora técnica del proyecto · Leer en cada sesión de Cowork | IMPORTANTE |

## 4.1 Estrategia de modificación del bundle compilado

Dado que el repo de GitHub solo contiene el build output (no el código fuente src/), las modificaciones se realizan mediante edición quirúrgica del bundle JavaScript compilado:

- Identificar el patrón de texto a cambiar en assets/index-DWK9QQ0p.js

- Usar Python o sed para reemplazar cadenas específicas con alta precisión

- Verificar que el reemplazo es único (sin falsos positivos en el bundle)

- Hacer commit y push → Vercel redeploya automáticamente

LIMITACIÓN: Cambios que requieren nueva lógica React (ej: nuevo formulario con CAPTCHA) no son posibles con este método. Requieren acceso a la carpeta de código fuente y rebuild completo.

# 5. Proceso de Deploy

## 5.1 Flujo normal (cambios en archivos estáticos o bundle)

- Editar archivos en ~/Documents/GitHub/bondiact/

- Abrir GitHub Desktop → seleccionar repo bondiact

- Escribir mensaje de commit descriptivo (ej: "fix: CookieBanner LFPDPPP compliance")

- Click Commit to main → Click Push origin

- Vercel detecta el push automáticamente y redeploya (~1-2 minutos)

- Verificar en https://bondiact.io que los cambios están live

## 5.2 Flujo rebuild desde código fuente (cambios complejos)

- Acceder a carpeta: ~/Desktop/BondiaCT respaldo/Kimi_Agent_Bondia Control Tower website/app/

- Editar archivos en src/ (componentes React/TypeScript)

- Ejecutar en terminal: cd app && npm install && npm run build

- Copiar contenido de dist/ al repo ~/Documents/GitHub/bondiact/

- Seguir flujo normal (paso 5.1) para commit y push

NOTA: El npm install requiere conexión a npm registry. En entorno Cowork (sandbox Linux) el acceso a npm está restringido. Este flujo debe ejecutarse en la Mac del usuario.

## 5.3 Solución de problemas de dominio

- Si bondiact.io muestra 404 de GitHub Pages:

  - Verificar: Vercel → proyecto bondiact → Settings → Domains

  - Si el dominio no aparece: re-agregar bondiact.io en Vercel Domains

  - DNS A record correcto: 76.76.21.21 (Vercel)

  - DNS CNAME alternativo: cname.vercel-dns.com

  - Propagar DNS puede tardar hasta 48h (normalmente < 1h)

# 6. Tareas Pendientes y Roadmap

| Prioridad | Tarea | Detalle / Acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| URGENTEURGENTE | Resolver 404 bondiact.io | Verificar Vercel → Settings → Domains. DNS debe apuntar a Vercel (A: 76.76.21.21) | Rod |
| URGENTEURGENTE | Commit + Push cambios | GitHub Desktop → commit de CookieBanner + todos cambios 2026-03-17 → Push origin | Rod |
| Alta | Google Analytics 4 | Reemplazar G-XXXXXXXXXX por ID real en index.html. Crear cuenta en analytics.google.com | Rod+Claude |
| Alta | Aviso de Privacidad | Crear documento LFPDPPP. Requerido por ley en México. Conectar link en CookieBanner | Claude |
| Media | CAPTCHA en formulario contacto | Requiere rebuild desde código fuente (carpeta respaldo). Registrar key en google.com/recaptcha | Claude |
| Media | Repos GitHub privados | Hacer privados rp26managment/bondiact y rp26managment/salthub. Settings → Danger Zone → Change visibility | Rod |
| Media | Rotar Web3Forms key | La key ee1480d5-... está en código fuente público. Rotar en web3forms.com dashboard | Rod |
| Baja | Rebuild desde código fuente | Carpeta respaldo tiene src/ completo. cd app && npm install && npm run build → copiar dist/ | Claude |

# 7. Configuración de Seguridad

## 7.1 Content Security Policy (CSP) en index.html

El sitio implementa CSP via meta http-equiv para proteger contra XSS y otros ataques:

- default-src 'self' — solo recursos del propio dominio por defecto

- script-src: permite Google Tag Manager y Google Analytics

- connect-src: permite llamadas a Google Analytics y Kimi (chatbot)

- frame-ancestors 'none' — previene clickjacking/embedding en iframes

## 7.2 Web3Forms (Formulario de Contacto)

- Servicio gratuito, 250 envíos/mes, sin configuración de servidor

- Access key: ee1480d5-fea8-4d99-bed5-4f2dad55c2e4 (debe rotarse — está en código público)

- Protección anti-spam via campo botcheck (honeypot)

- Recomendación: Mover key a variable de entorno en Vercel (VITE_WEB3FORMS_KEY)

## 7.3 Pendientes de seguridad

- Hacer repo privado en GitHub (actualmente público — expone access key de Web3Forms)

- Rotar Web3Forms access key después de hacer repo privado

- Registrar reCAPTCHA v3 site key para dominio bondiact.io cuando se haga rebuild

# 8. Contacto y Responsables

| Rol | Nombre | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Rodrigo Pardo (Rod) | rodrigo@bondiact.io · rodrigopardo6537@gmail.com |
| Empresa | Lightman Freight Forwarding | Guadalajara, Jalisco, México |
| Asistente IA | Claude (Anthropic) | Acceso vía Claude Desktop · Cowork Mode |

Documento generado automáticamente por Claude (Anthropic) · Cowork Mode · 2026-03-18

Para actualizar este documento: solicitar a Claude en una sesión Cowork con bondiact montado